项目编号：铜华诚招代[2024]第057号

国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目

竞争性磋商文件

| 采 购 人 | ： | 国家税务总局铜陵市义安区税务局（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 铜陵华诚工程咨询有限公司（盖章） |
| 日期 | ： | 2024年08月 |

目   录

第一章   磋商邀请

第二章   供应商须知

第三章   评审方法和评审标准

第四章   采购需求

第五章   拟签订的合同文本

第六章   响应文件格式

第七章   政府采购供应商质疑函、投诉书范本

# 第一章   磋商邀请

项目概况：国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目的潜在供应商应持本公司介绍信在铜陵华诚工程咨询有限公司现场获取采购文件，并于2024年08月23日09时30分前（北京时间）提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：铜华诚招代[2024]第057号

项目名称：国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目

采购方式：□竞争性谈判  ☑竞争性磋商  □询价

预算金额：182.9万元（含暂列金14.38万元）

最高限价：182.9万元（含暂列金14.38万元）

采购需求：国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目，主要内容包括拆除工程、室外落水管拆除更换、墙面涂膜防水、外墙真石漆等工程，具体详见竞争性磋商文件及工程量清单。

合同履行期限：自合同签订之日起，90日历天内完成。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，工程供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定执行）。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备有效建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证；（2）供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书,且具有有效的安全生产考核合格证书(B类)。

三、获取采购文件

时间：2024年08月13日至2024年08月22日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：铜陵华诚工程咨询有限公司501室

方式：持本公司介绍信现场获取磋商文件

四、响应文件提交

截止时间：2024年08月23日09时30分（北京时间）

地点：铜陵华诚工程咨询有限公司506开标室

五、开启

时间：2024年08月23日09时30分（北京时间）

地点：铜陵华诚工程咨询有限公司506开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本次竞争性磋商邀请同时在中国政府采购网、铜陵华诚工程咨询网上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：国家税务总局铜陵市义安区税务局

地址：铜陵市义安区顺安镇

联系方式：18956249509

2.采购代理机构信息

名称：铜陵华诚工程咨询有限公司

地址：铜陵市铜井路西段658号

联系方式：0562-2825819

3.项目联系方式

项目联系人：古女士

电话：0562-2825819

## 第二章   供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 182.9万元（含暂列金14.38万元） |
| 2 | 供应商资格要求 | 见磋商邀请 |
| 3 | 项目属性 | 项目属性：工程 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 6 | 是否接受联合体磋商响应 | 不接受 |
| 7 | 对磋商文件质疑的提出 | 知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内 |
| 8 | 是否接受分包履约 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 9 | 标段划分 | 一个标段 |
| 10 | 成交候选供应商的推荐 | 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家情形的；以及符合采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组进行随机抽取。 |
| 11 | 确定成交供应商 | 确定成交供应商：采购人委托磋商小组确定 □采购人确定 |
| 12 | 随成交结果公告同时公告的成交供应商的响应文件内容 | （1）业绩一览表；（如有） （2）中小企业声明函；（如有） （3）主要标的一览表； （4）竞争性磋商文件中规定进行公示的其他内容。（如有） |
| 13 | 磋商响应保证金 | 免收 |
| 14 | 履约保证金 | 免收 |
| 15 | 现场考察 | 不组织，供应商应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。 勘察现场的地址为：义安区税务局五松税务分局 联系人及联系方式：周女士，18956249509 |
| 16 | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 17 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分 |
| 18 | 磋商响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起60日历天 |
| 19 | 付款方式 | 政府采购工程项目：采购人支付本项目合同金额的30%为预付款；已完成施工合同约定节点工作内容，工程质量合格或达到合同约定目标的，予以办理施工过程结算，竣工结算前全部节点的施工过程结算价款（含工程预付款）支付比例为合同价的80%；竣工工程结算经审核后在收到供应商发票后7个工作日内付至审定价的97%；预留3%作为质保金，待工程缺陷责任期满无质量问题后一次性返还。 要求供应商提供相应金额的银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 |
| 20 | 项目实施地点 | 铜陵市义安区税务局五松税务分局 |
| 21 | 递交磋商响应文件地点及磋商响应文件开启地点 | 见磋商邀请，供应商应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的磋商响应地点将造成标书无法接受。 |
| 22 | 磋商响应截止时间 | 见磋商邀请，迟于磋商响应截止时间递交的文件将不予接受。 |
| 23 | 文件澄清、客观分值公示、响应否决等通知 | 供应商应在开标现场关注询标、客观分公示、响应否决、二次（最后）报价等通知消息，在规定的时间内（从磋商小组发起询标等要求起不超过30分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复。逾期未回复的，磋商小组将可能按不利于供应商的内容进行评审，责任由供应商自行承担。 |
| 24 | 费用承担 | 供应商参加磋商响应活动发生的一切费用均自理。 |
| 25 | 合同签订时间 | 采购人应尽量缩短采购合同签订时间，原则上不晚于成交通知书发放之日起7个工作日。采购人无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，除不可抗力、质疑投诉等原因导致无法签订的除外。对于无正当理由超过30日不签订合同的，政府采购监管部门将依法依规处理。 |
| 26 | 政府采购政策 | 一、中小企业 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），中小企业参加本次政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商应对其真实性负责。 二、监狱企业 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。 三、残疾人福利性单位 根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、“三首”产品 规范支持“三首”产品政策。具体为： （1）“三首”产品应提供省经信厅公布首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件产品名单相关文件或省经信厅网站公开的截图，未提供的不享受相关政策。 （2）“三首”产品自认定之日起2年内，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 五、节能环保产品 依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或做为不允许偏离的实质性要求。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 本项目将对排名第一的成交候选人提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料，随成交结果公告一并公告。 |
| 27 | 是否允许大中型企业向小微企业分包（非专门面向中小企业采购项目及要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给小微企业的项目适用） | 否 |
| 28 | 价格扣除 | 本项目符合下列条件的应按扣除后的价格参加评审： - 小型和微型企业价格扣除比例： / %。 - （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业 （4）符合条件的大中型企业与小微企业组成联合体的，约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体价格扣除比例： / %。 （5）符合条件的大中型企业向小微企业分包的，约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予大中型企业价格扣除： / %。 注：1.小微企业参加政府采购活动，应当按照磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策； 2.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业； 3.残疾人福利性单位按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业； 4.对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。 5.以上所有涉及价格扣除的结果均按四舍五入原则保留两位小数。 |
| 29 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 工程类：标的：国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目，属于 建筑业 行业。 |
| 30 | 竞争性磋商采购代理服务费 | （1）收费对象：成交供应商 （2）收取方式： 现金或转账支付给代理机构 （3）收费标准： 14000元 户名：铜陵华诚工程咨询有限公司 开户行：农行铜陵西湖支行 账号:12648001040003978 注：此费用应综合进投标单价和总价中，无需单列。 |
| 31 | 信用查询 | 详见第三章《评审方法和评审标准》 |
| 32 | 履约补偿机制 | 如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。 |
| 33 | 本项目提供除电子版磋商文件以外的其他资料 | ☑工程量清单 ☑图纸 |
| 34 | 竞争性磋商文件的解释权顺序 | 1.构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评审方法、采购公告、供应商须知、响应文件格式的优先顺序解释； 3.按上述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。 |
| 35 | 其他 | 1.“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”专栏，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。具体操作流程及金融机构联系方式详见铜陵市公共资源交易中心“金融服务平台”专栏或铜陵市财政局“政府采购营商环境”专栏。 2.电子保函业务指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”专栏进行申请，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函），也可在铜陵市公共资源交易金融服务平台（网址：http://60.173.1.248:8181/financeplatform/productservice.html?type=1）或其他符合规定的第三方金融机构、担保机构进行申请。 |
| 36 | 接收询问和质疑的联系方式 | 采购人联系部门： 国家税务总局铜陵市义安区税务局 ； 联系电话：18956249509 ； 通讯地址：铜陵市义安区税务局五松税务分局 ； 代理机构名称：铜陵华诚工程咨询有限公司 ； 联系电话：0562-2825819 ； 通讯地址：铜陵市铜井路西段658号。 |
| 37 | 磋商响应文件份数 | 一份正本一份副本及电子磋商响应文件（U盘）一份。 |

供应商须知

一、说  明

## 1.适用范围

## 本竞争性磋商文件适用于该项目的采购、响应、开启、资格审查、符合性审查及信用信息查询、评审、确定成交、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

## 2.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《磋商邀请》。

2.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

注：申请人的资格要求补充：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的响应或者未划分包的同一招标项目的响应。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

（2）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。

（3）符合法律、行政法规规定的其他要求。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购，本项目是否接受联合体等要求见《供应商须知前附表》和第四章《采购需求》。

## 3.资金来源、核心产品

3.1资金来源为财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

3.2核心产品见《供应商须知前附表》。

## 4.现场考察、磋商前答疑会

4.1若《供应商须知前附表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

4.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

5.样品：相关要求见《供应商须知前附表》。

6.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

6.1采购本国货物、工程和服务

6.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

6.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见《供应商须知前附表》和第四章《采购需求》。

6.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。

6.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

6.2.1中小企业定义：

6.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

中小微企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

6.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

6.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

6.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

6.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《磋商邀请》。

6.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知前附表》。

6.2.6价格扣除比例见《供应商须知前附表》。

6.3政府采购节能产品、环境标志产品、绿色采购（若有，由采购人在采购清单中明确）。

6.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

6.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等。

6.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

6.3.4纳入政府采购管理的建设工程、修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求、参考《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）等相关文件。

6.3.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。具体要求见第四章《采购需求》。

6.3.6为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

6.3.7鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

7.响应费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性磋商文件

## 8.竞争性磋商文件构成

8.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  评审方法和评审标准

第四章  采购需求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  响应文件格式

第七章  政府采购供应商质疑函、投诉书范本

8.2竞争性磋商文件的解释权顺序见《供应商须知前附表》

8.3供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

## 9.对竞争性磋商文件的澄清或修改

9.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。

9.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正公告方式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

10.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

10.1本项目标段划分见《供应商须知前附表》。供应商应当对所报标段对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个标段中的内容拆开响应，否则其对该标段响应无效。

10.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

11.响应文件构成

11.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

11.2第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

11.3供应商认为应附的其他材料。

## 12.报价

12.1所有响应均以人民币报价。

12.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

12.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。

12.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

12.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

13.响应有效期

响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知前附表》中规定的响应有效期内保持有效。

14.响应文件的签署、盖章

14.1竞争性磋商文件要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议书、分包意向协议等），响应文件中应使用原件的电子件。

14.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖公章。

四、响应文件的提交

15、磋商响应文件的递交

15.1磋商响应文件的递交是指供应商在磋商响应截止时间前密封送达指定响应文件的开启地点并递交的。

15.2磋商响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的磋商响应文件，以磋商响应截止时间前递交的最后一份为准。

15.3采购人推迟磋商时间时，将在网站以“更正公告”的形式通知所有供应商。在这种情况下，磋商双方的权利和义务将受到新的磋商时间的约束。

15.4在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，将拒绝接收。

## 16.响应文件截止时间

16.1供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将响应文件送至开标地点。

16.2采购人推迟磋商时间时，将在网站以“更正公告”的形式通知所有供应商。在这种情况下，磋商双方的权利和义务将受到新的磋商时间的约束。

16.3拒收情形：在本须知规定的响应截止时间后逾期递交的任何响应文件将被拒绝接收。

## 17.响应文件的修改与撤回

17.供应商递交磋商响应书后，可以在规定的磋商响应截止时间前修改或撤回其磋商响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购单位。

17.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、评审

## 18.响应文件的开启

18.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

18.2供应商不足3家的，不予开标。

18.3本项目不公开报价。

19.磋商小组

磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

20.评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

六、确定成交供应商

## 21.确定成交供应商

采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知前附表》。

## 22.成交公告与成交通知书

22.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网、铜陵华诚工程咨询网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

22.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 23.终止

23.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

24.签订合同

24.1合同签订时间见《供应商须知前附表》。采购人应缩减采购合同签订时限，除不可抗力等特殊情况外，原则上在成交通知书发出之日起7个工作日内，与成交供应商按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同进行网上公告。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

24.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

24.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

24.4政府采购合同不能转包。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.履约保证金

25.1拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，成交供应商应按照《供应商须知前附表》规定缴纳履约保证金。货物和服务履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%，工程履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的履约保证保险形式提供履约保证金。履约验收后按照相关规定及时退还。

25.2政府采购货物和服务项目不收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。

26.付款方式

26.1预付款

见《供应商须知前附表》，对资信状况良好、履约能力较强的成交供应商，可适当提高预付款比例，但最高不得超过合同金额的70%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

26.2资金支付进度

采购人将在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于符合支付条件的项目，将在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行LPR支付逾期利息。

27.履行合同

27.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

28.验收

28.1验收工作参照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等省、市相关规定执行。

28.2采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者委托第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告相关部门。

28.6采购项目首次验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由采购人承担。因供应商问题验收不合格导致重新组织项目验收的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。

29.询问、质疑与投诉

29.1询问

29.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可向采购人或采购代理机构电话或者书面提出询问。

29.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2质疑

29.2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

29.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

29.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

29.2.5质疑函范本详见第七章  政府采购供应商质疑函、投诉书范本。

29.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知前附表》。

29.4投诉

29.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以书面形式向政府采购监管部门提出投诉。

29.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

29.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

29.4.4投诉书范本详见第七章  政府采购供应商质疑函、投诉书范本。

30.代理费

见《供应商须知前附表》。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

## 1.响应文件的资格审查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《磋商邀请》。 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分公司参加响应的，应提供该分公司的相应证明文件（如营业执照）；同时还应提供其总公司或上级主管部门出具的授权其参与本项目的书面唯一授权书（格式自拟，须加盖其总公司或上级主管部门的公章），也可以提供其总公司或上级主管部门的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件并加盖公章装订在磋商响应文件内 |
| 1-2 | 供应商信用 | 至响应文件提交截止日，供应商均不存在以下情形： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的； （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的； （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 | 按磋商响应函格式填写放入响应文件 |
| 1-3 | 磋商响应函 | 提供符合竞争性磋商文件要求的《磋商响应函》。 | 格式见《响应 文件格式》 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《磋商邀请》。 |  |
| 2-1 | 专门面向中小企业采购项目 | 具体要求见第一章《磋商邀请》。 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 本项目（标段）涉及专门面向中小企业采购。 供应商单独响应的，工程类项目供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《磋商邀请》。 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 见第一章《磋商邀请》。 | 提供证明文件的复印件并加盖公章装订在磋商响应文件内。 |

1.3《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按竞争性磋商文件要求提供授权委托书。 |
| 2 | 串通响应 | 视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装。 |
| 3 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 |

## 2.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件， 并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

第一轮报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对第一轮报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个标段中的内容拆开响应，其响应无效。

2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》的内容，则供应商响应文件按无效处理。

2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由供应商授权委托人签字或盖公章。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.5.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应无效。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，二次报价或者最后报价由磋商小组通过交易发起，供应商通过现场填报。二次报价或者最后报价时仅报出总价，成交后，其单价部分按最后报价总价下降幅度同比例下降。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.10对于工程类项目，报价部分评审只评审总价，采购人在磋商文件中公布最高投标限价的总价时一并公布各单价的最高投标限价，供应商只需报总价，不需要提供组价过程，合同单价将按照投标报价与采购人公布的最高投标限价单价的比值确定。

3.最后报价的算术修正及政策调整

3.1最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持等政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。扣除比例详见《供应商须知前附表》。

4.磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/标段最高限价的；

4.4响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.5最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

## 5.评审方法

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

## 6.确定成交候选人名单

6.1磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

6.2截至提交响应文件截止时间，供应商存在下列情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

不良信用记录查询渠道如下：

（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购网官网（www.ccgp.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局官网（www.chinatax.gov.cn）、中华人民共和国最高人民法院官网（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统官网（www.gsxt.gov.cn）]。

由采购人代表或委托磋商小组在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至磋商小组，由磋商小组记录在评审报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评审过程中因网络、网站的问题无法查询时，在成交公告期间由采购人代表查询并直接采用。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 6.3磋商小组将根据各供应商的评审排序，依次推荐本项目（各标段）的成交候选人，起草并签署评审报告。

## 注：评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

## （1）分值汇总计算错误的；

## （2）分项评分超出评分标准范围的；

## （3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

## （4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

## 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级监管部门。

## 7.报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

8.例外情况

8.1磋商文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，磋商小组应当按照《供应商须知前附表》解释权顺序作出结论。

8.2磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或代理机构沟通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 供应商承担过一个装饰装修工程的得2.5分，满分5分。 注：①提供施工合同、工程完（交）工验收材料或工程竣工验收材料扫描件（复印件或影印件）并加盖公章装订在磋商响应文件内，否则不予计分； ②企业业绩中承担的主体单位必须与本次磋商响应单位保持一致； ③若供应商名称等信息发生过变更，以至于影响到上述业绩评审时，应提供供应商注册所在地市场监督管理部门出具的有效证明文件； ④若合同中未清楚的反映业绩评审因素，响应文件中需提供合同甲方出具的相关证明材料扫描件。否则磋商小组不予计分，相关证明材料格式自拟。 | 5分 |
| 2 | 项目经理业绩 | 供应商拟派项目经理承担过一个装饰装修工程的得2.5分，满分5分。 注：①提供施工合同、工程完（交）工验收材料或工程竣工验收材料扫描件（复印件或影印件）并加盖公章装订在磋商响应文件内，否则不予计分； ②企业业绩中承担的主体单位必须与本次磋商响应单位保持一致； ③若供应商名称等信息发生过变更，以至于影响到上述业绩评审时，应提供供应商注册所在地市场监督管理部门出具的有效证明文件； ④若合同中未清楚的反映业绩评审因素，响应文件中需提供合同甲方出具的相关证明材料扫描件。否则磋商小组不予计分，相关证明材料格式自拟。 ⑤提供的施工合同、工程完（交）工验收材料或工程竣工验收必须能明确反映出项目经理全名（且与本次投标拟派项目经理一致） | 5分 |
| 3 | 拟派项目组成员 | ①项目经理具备由行政主管部门或人社部门颁发的建筑工程类专业中级及以上职称的得5分。 ②拟派项目组成员（不含项目经理）具备行政主管部门或人社部门颁发的建筑工程类专业中级及以上工程师职称，每提供一个得2.5分，满分5分。 注：提供有效的职称证书复印件及开标截止时间前三个月内（2024年5月至2024年7月）在该投标单位任意一个月的社保缴纳凭证，并加盖公章装订在磋商响应文件内。 | 10分 |
| 4 | 技术方案 | 1、拟投入的主要物资计划（4分） （1）主要物资计划安排详细，操作性强，施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、进场时间安排时效性强，投入的施工材料绿色环保的得 4 分； （2）主要物资计划安排不详细，操作性弱，施工材料没有详细计划，数量、选型配置、进场数量、进场时间安排时效性不强，投入的施工材料不环保的得2分； （3）未提供不得分。 2、拟投入的主要施工机械、设备计划（4分） （1）投入的施工机械、设备、机器具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、进场时间满足需求，紧密贴合实际情况的得4分； （2）投入的施工机械、设备、机器具没有详细计划，设备数量、选型配置、进场数量、进场时间不满足需求，不符合实际情况的得2分； （3）未提供不得分。 3、劳动力安排计划（4分） （1）劳动力安排计划详细周密，劳动力投入经济合理，紧密贴合施工需要的得4分； （2）劳动力安排计划不详细周密，劳动力投入不经济合理，不贴合施工需要的得2分； （3）未提供不得分。 4、工程施工的重点和难点（4分） （1）工程施工的重点和难点分析理解透彻的得4分； （2）工程施工的重点和难点分析理解不透彻的得2分； （3）未提供不得分。 5、工程重难点保证措施（4分） （1）工程重难点保障方案配合度强、措施得当的得4分； （2）工程重难点保障方案配合度不强、措施不得当的得2分； （3）未提供不得分。 6、工程质量保证措施（4分） （1）有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全、主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整合理的得4分； （2）没有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序没有质量技术保证措施和手段，自控体系不完整合理的得2分； （3）未提供不得分。 7、安全生产措施（4分） （1）人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求，现场防火、安全防护措施得力的得4分； （2）人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施针对性弱，不符合实际且不满足有关安全技术标准要求，现场防火、安全防护措施不得力的得2分； （3）未提供不得分。 8、工期保证措施（4分） （1）有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，图表编制完善，安排考虑全面，符合行业规范的得4分； （2）没有控制工期的施工进度计划，没有施工总进度表或施工网络图，图表编制不完善，安排考虑不全面，不符合行业规范的得2分； （3）未提供不得分。 9、施工方法（4分） （1）施工方法符合项目实际情况，工艺创新、方法特色鲜明的得4分； （2）施工方法不符合项目实际情况，工艺不创新、方法传统老旧的得2分； （3）未提供不得分。 10、合理化建议（4分） （1）提出针对本项目的合理化建议和针对性措施可行、有价值，操作性强的得4分； （2）提出针对本项目的合理化建议和针对性措施不可行、无价值，操作性弱的得2分； （3）未提供不得分。 注：提供技术方案并加盖公章装订在磋商响应文件内。 | 40分 |
| 5 | 最后报价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100。 | 40分 |

注：①以上合同、证书等证明资料须提供扫描件放入响应文件中，否则不得分。

②磋商小组成员按照上述评分细则中的每项内容单独评审打分。

③评审所提供的材料，如存在虚假将取消成交资格并依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条追究相关责任。

④因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

## 第四章    采购需求

注：1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、采购标的

# 国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目，本工程主要内容包括拆除工程、室外落水管拆除更换、墙面涂膜防水、外墙真石漆、消防设施更新、卫生洁具更换等工程，具体详见施工图纸、竞争性磋商文件及工程量清单。

# 二、商务要求

# 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

# 实施工期：自合同签订之日起，90日历天内完成

# 实施地点：铜陵市义安区税务局五松税务分局

# 2.付款条件

- 采购人支付本项目合同金额的30%为预付款；已完成施工合同约定节点工作内容，工程质量合格或达到合同约定目标的，予以办理施工过程结算，竣工结算前全部节点的施工过程结算价款（含工程预付款）支付比例为合同价的80%；竣工工程结算经审核后在收到供应商发票后7个工作日内付至审定价的97%；预留3%作为质保金，待工程缺陷责任期满无质量问题后一次性返还。

- 3.包装和运输

- 项目施工材料的包装和运输须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。

# 三、技术要求

# 1. 基本要求

# 1.1 采购标的需实现的功能或者目标：具体详见工程量清单。

- 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：具体详见工程量清单及第五章拟签订的合同文本。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

- 2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格 物理特性等要求：具体详见工程量清单及第五章拟签订的合同文本；

- 2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：服务标准：合格；

- 期限：自合同签订之日起，90日历天内完成。

- 2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

- 按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，工程供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定执行）；

- 2.4 采购标的的其他技术、服务等要求：无。

# 2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求：无。

# 3.验收标准：具体详见工程量清单及第五章拟签订的合同文本。

# 4.其他要求

（1）依据工程设计图纸、拟定的招标文件等。

# （2）本控制价编制执行：依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，2018版安徽省建设工程计价依据和安徽省住房和城乡建设厅2024年公告第51号《安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)》等相关资料。

# （3）税金费率：执行安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号文《关于营业税改增值税调整现行计价依据的实施意见》。

# （4）人工费：执行《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标【2021】46号），人工费按159.69元/工日计取。

（5）材料价格：参照2024年第6期《铜陵工程造价》及近期市场参考价。

5.图纸：详见附件

# 6.工程量清单、最高投标限价：详见附件“工程量清单、最高投标限价”。

# 7.本工程施工过程中需保持原网络不断，不得影响人员办公。

第五章   拟签订的合同文本

项目编号：

政府采购合同参考范本

（工程类）

项目名称：国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目

甲方：   国家税务总局铜陵市义安区税务局

乙方：

签订地：

签订日期：年  月  日

参考住房城乡建设部、原国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：国家税务总局铜陵市义安区税务局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目。

2.工程地点：铜陵市义安区税务局五松税务分局。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

本项目为       （项目名称）项目，详见图纸、工程量清单以及采购文件要求

## 二、合同工期

计划开工日期：年  月  日；

计划竣工日期：年  月  日；

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：     (¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥      元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥      元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）(¥      元)。

2.合同价格形式：

## 五、项目经理

承包人项目经理：      。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应文件（含澄清或者说明文件）；

（3）采购文件（含澄清或者修改文件）

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于   年   月   日签订。

## 十、签订地点

本合同在         签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自生效。

## 十三、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执   份。

发包人：  (公章)							承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：				法定代表人或其委托代理人：

（签字）									（签字）

组织机构代码：							组织机构代码：

地  址：									地  址：

邮政编码：								邮政编码：

法定代表人：								法定代表人：

委托代理人：								委托代理人：

电  话：									电  话：

传  真：									传  真：

电子信箱：								电子信箱：

开户银行：								开户银行：

账  号：									账  号：

## 第二部分  通用条款（略）

## 采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由供应商自行准备。

## 第三部分  专用条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本工程招投标文件（随招标文件同步挂网的资料及补充公告等）、工程量清单等其他文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                  。

1.1.3.9 永久占地包括：                  。

1.1.3.10 临时占地包括：                。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及本省现行的行业施工及验收标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；

发包人提供国外标准、规范的份数：                  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、成交通知书；3、本合同专用条款及其附件；4、招标文件（含一并发放文件）及答疑；5、已标价工程量清单；6、投标书及其附件；7、工程报价单或预算书；8、本合同通用条款；9、技术标准、规范及有关文件；10、其他文件。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）；专项施工方案，质量、技术管理体系、质量、安全、进度保证体系，项目部管理机构人员名单、资格证明及通讯录等其他工程报监资料文件等。上述文件不得低于投标文件标准，相关施工方案必须响应招标文件、标准、规范及现场要求，但不作为合同价款调整依据（变更和签证除外）    ；

承包人提供的文件的期限为：       开工前3天             ；

承包人提供的文件的数量为：       三份                  ；

承包人提供的文件的形式为：       以书面形式提供        ；

发包人审批承包人文件的期限：    收到后3日内       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用合同条款         。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 工地现场   ；

发包人指定的接收人为：                  ；

承包人接收文件的地点：                  ；

承包人指定的接收人为：                  。

监理人接收文件的地点：                  ；

监理人指定的接收人为：                  。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：行通用条款和国家、省、铜陵市关于施工现场安全文明管理相关规定。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目用地红线及规划配建范围。

关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行考察现场，现状提交，场内交通承包人自行修建，但要取得相关利益人的同意 ,若造成相关利益人的财产损失，免费修复或赔偿损失。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程施工及竣工验收需要。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：       承包人承担         。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：见本合同专用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：见本合同专用条款       。

2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：                  ；

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

职    务：                  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证。（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由发包人完成。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自理。（3）施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，自行开通临时便道，费用自理，以满足文明施工要求为准。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由发包人提供相关资料，同时承包人需 自行核查现场杆、管、线，并做好相关保护措施。(5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人应配合发包人在开工前5日内完成。（6）发包人委托承包人办理的工作：见招标文件或另行通知。（7）双方约定发包人应做的其他工作:无。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：见2.4.1。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      。

发包人是否提供支付担保：         。

发包人提供支付担保的形式：         。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料原件、复印件各两套和可编辑电子文件一份。承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的，直至符合要求为止。本工程要求严格按照施工程序和验收规范及有关要求整理资料，并向档案馆移交。工程竣工资料整理标准见JGJ/T185-2009、GB/T50328-2001和铜陵市城建档案馆相关要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：原件、复印件各肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程多规合一综合验收后30日。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质，竣工资料肆份（其中两份必须是原件，向档案馆移交一套），影像资料等需要电子版的必须符合铜陵市档案馆的相关要求。

（10）承包人应履行的其他义务：提供全部成套审计资料，并执行合同通用条款及招标文件规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用合同条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻地建造师与投标建造师要一致，并且为本工程专职建造师，必须参加各种例会。建造师、技术负责人必须保证每月不少于26天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须每月不少于26天常驻现场，每天在岗时间不少于8小时，建造师、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位；因建造师不到岗，造成建设项目受损失的，发包人将向承包人索赔造成的损失。中标项目经理的管理能力，招标人认为不符合现场管理要求的，有权要求承包人且承包人必须另外派驻管理代表协助项目经理管理现场全面工作，该代表需经发包人批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天按人民币贰仟元整(￥2000元）在当月进度款中扣罚。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包 人同意，并书面指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得擅自更换，如更换发包人有权根据实际情况进行处罚及终止合同，承包人须承担所有相关责任。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：自通知更换之日起，每天按人民币贰仟元整(￥2000元）在当月进度款前向建设单位缴纳罚款并承担由此造成的一切损失，承包人被发现项目经理存在挂靠等违反相关规定且拒不整改的，上报行业主管部门，由行业主管部门对该企业违约行为进行查处，并上报建设主管部门信用平台；情节特别恶劣的，发包人有权终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前提供。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人处1000元/天罚款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员（施工、安全、质量、技术等负责人）必须常驻施工现场，如有特殊情况必须离开，项目经理部须报发包人批准，并书面指定其他人员代为行使本人的职责该临时代表的一切行为，招标人均认为是项目经理的行为。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：须经发包人书面同意，并处以2万元/人的罚款。未经发包人同意擅自更换的，处以5万元/人的罚款。承包人主要施工管理人员擅自 离开施工现场的违约责任：每人处1000元/天罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  承包人资质许可的范围内禁止分包    。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：相关法律规定的专业。

其他关于分包的约定：经发包人书面同意。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理。2、工程竣前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。移交前的己完工程也由承包人负责，移交需提交：图纸、现场各专业移交记录、各专业交底培训记录，水电表移交记录等资料方视为移交。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/ 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：中标后见监理委托合同 。

关于监理人的监理权限：处理施工阶段质量、安全、投资、进度控制等，涉及开工令、停工令、复工令、工程延期、经济签证及设计变更等须经发包人书面同意方可发布通知，监理人 认为主要施工管理人员或班组不满足施工要求时，有权要求经发包人同意后要求承包人更换。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人为发包人和监理单位提供足够的办公用房和会议室，地点承包人就近考虑。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：            ；

职    务：            ；

监理工程师执业资格证书号          ：；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           ；

关于监理人的其他约定：      见监理合同        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                  ；

（2）                  ；

（3）                  。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            。

关于工程奖项的约定：                  。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，施工过程中，承包人必须按铜陵市安全质量标准化示范工地安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工,否则按本合同补充条款和招标文件约定的内容追究承包人违约责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求并承担相关费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人必须按铜陵市有关文件规定执行，开工前申请支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：铜陵市安全质量标准化示范工地创建方案，安全文明施工费使用计划 。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内承包人通过监理人向发包人提供施工组织设计和总进度计划 （含进度计划网络图、横道图）；工程师确认的时间：收到后7日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：根据具体情况另行确定合同工期是否予以顺延。因迎接各部门检查、文明创建督查、环保督察、市场材料采购困难造成的工期损失一律不予顺延，投标人要综合考虑其风险控制，提前做好施工组织安排；除上述情形外，发包人可以根据其它具体情况予以工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：本合同约定：以开工之日至市建设行政主管部门及规划部门验收合格之日为实际完成工期，因承包人原因造成工期延误，每延误一天，按2000元/天对承包人进行处罚。如影响项目交付，出现补偿或赔偿款项，包括但不限于超期过渡费及实现目标产生的全部由项目承包人承担，在结算时直接扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：           。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                  ；

（2）                  ；

（3）                  。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：               。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

# 8.6 样品

# 8.6.1	样品的报送与封存

# 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前由发包人、监理单位进行审查，审查通过的，方可进场使用；审查不通过的，发包人有权要求承包人重新报送，直至通过发包人、监理单位的审查后，方可进场；因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。对承包人不能确保工程质量的材料，发包人有权指定采购。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：满足现行规范要求。

施工现场需要配备的试验设备：满足现行规范要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：满足现行规范要求。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：满足现行规范要求。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行合同通用条款；本工程在施工过程中，因施工图或发包人原因需要变更，承包人不得以任何理由拒绝；本工程设计变更、修改均以设计单位签发，并经监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效；其他变更、经济签证须监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  执行通用合同条款

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到7日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到监理报送后七天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：       。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：           。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：以施工期间铜陵信息价材料单价月平均价调整材差，材料价差涨、跌幅在正负5%以内（含5%）的，由施工单位承担，超过5%以上部分的价差，由建设单位承担，具体调整公式为：材料调差税前单价=(（B-A）/A±5%)×C×A。

A:招标最高投标限价采用的当月铜陵信息价材料单价;

B:施工期间铜陵信息价中材料单价月平均价;

C:（中标价-暂列金）/（最高投标限价-暂列金）；

注：1、施工期间指监理下达的本项目开工令次日至工程竣工之日，实际使用本合同约定的可以调整的各种材料从该材料开始使用时间至该材料使用结束期间；因施工方原因造成的工期延误，材料价差不予调整。

2、上述铜陵信息价均不含枞阳县信息价；

3、合同中约定的材料价格调整，若出现施工期间铜陵信息价不再发布某种材料时，仅从施工期间且实际使用期间可以查到的铜陵信息价进行调整，承发包双方不得另行询价确定；若施工期间且实际使用期间该材料无铜陵信息价可查，则不予调整。

4、某材料实际使用期间，需提供经发包人、监理人认可使用的有效证明（包括但不限于：材料报验资料、采购资料、验收资料、监理日志、施工日志等）。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：采用第（2）种总价合同。

(1)单价合同

综合单价包含的风险范围：       /        。

风险费用的计算方法：         /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：A. 本工程采用固定总价合同，投标人一旦中标，其投标报价即为中标价，该中标价为完成本招标文件及施工图纸规定的招标范围内的全部工程的固定价格。B．施工期间承包方自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险一律不予调整（约定的材料价格除外）。C．图纸设计范围内内容的漏项和为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。D．招标人暂列金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。此部分费用为不可竞争费，一旦中标，招标人将在中标人的中标价中按招标文件规定的数额全额扣回。E.工程实施后，由于招标的工程量清单项目或数量有误差，累计引起工程合同价调整在正负 3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整。

风险费用的计算方法：风险范围内的报价，一次性包干。

风险范围以外合同价款调整方法：变更价款和签证价款等风险以外费用另加。

A.合同价款：中标单位的中标价作为合同价。

B.合同价款调整：发包人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。

C.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程增减的项目，如清单中有该项目，则按承包人清单中的综合单价结算；如清单中没有该项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料双方参照市场询价另行协商），其中综合费（企业管理费、利润）和税金按2018版安徽省建设工程计价依据计取（措施项目费、不可竞争费不再计取），另行组价得出M，结算价=M×中标价/拦标价（均应扣除暂定价、暂列金额），由发包人核定的综合单价或材料价格不再下浮。

D.工程实施后，由于工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整超过正负3%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）一个月内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价3%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整。

E.暂定量及招标清单内单项工程数量增幅超过招标清单量15%以上（含本数）的项目，其投标单价若高于C值的10%及以上的[C=最高投标限价中综合单价×（1-中标单位投标时总价降标系数）,降标系数小数点保留两位小数]，工程结算时该项目增加的工程量单价按C值执行；反之按中标单位综合单价执行。

F.在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经发包人重新确认。

G.承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知发包人现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。

H.未尽事宜，按2018版安徽省建设工程计价依据执行。

（3）采用可调价格合同：可调价格包括可调综合单价和措施费等，合同价款调整方法：  /   。

（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的预定：          /     。

双方预定合同价款的其他调整因素：               /               。

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/    ；

扣回工程款的时间、比例：            /                    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：供应商需出具由银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付本项目合同金额的30%为预付款。

预付款支付期限：具备实施条件后5个工作日内。

预付款扣回的方式： /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    签订合同的7个工作日内     。

预付款担保的形式为：银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     招标文件载明的建设工程计价依据执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用合同条款     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

采购人支付本项目合同金额的30%为预付款；已完成施工合同约定节点工作内容，工程质量合格或达到合同约定目标的，予以办理施工过程结算，竣工结算前全部节点的施工过程结算价款（含工程预付款）支付比例为合同价的80%；竣工工程结算经审核后在收到供应商发票后7个工作日内付至审定价的97%；预留3%作为质保金，待工程缺陷责任期满无质量问题后一次性返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  自收到之日起七天内    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书签发后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：对承包人处以 2000 元/天处罚。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：合同工程内容。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：费用（含水、电费、燃气费）由承包人承担。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：验收合格一周内，工完料净场地清，办理完工程移交手续后退场  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款及本专用条款12.4.1付款周期    。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     按相关规定执行   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：  / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年（屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年）

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  ；

（2）  %的工程款；

（3）其他方式:预留结算价的3%作为质量保修金或以转账、保函、保证保险等 形式缴纳工程质量保修金。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:提供结算价的3%作为质量保修金或以转账、保函、保证保险等形式缴纳工程质量保修金。

关于质量保证金的补充约定：1、工程出现质量问题，承包人接到发包人通知后4小时内必须派人前来进行维修事宜，在发包人三次催促无果后，发包人可以自行委托其他人员进行维修，费用从承包人的质量保证金中双倍扣除。2、因工程质量问题给第三方造成损失，承包人负责赔偿，否则，发包人有权从工程质量保证金中扣除。3、当质量保证金不足时，发包人有权依法向承包人追偿。4、质量保证金退还方式：质保金在缺陷责任期到期后经工程使用方验收书面证明无质量问题后28天内支付。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见保修书、投标人承诺的期限；工程竣工验收合格并办理书面移交手续次日开始计算保修期。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时到达，如果为外省市的承包人不得迟于24小时到达。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无需经承包人认可，发包人不承担违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人违约的其他情形：1、合同实施期间，如发现承 包 人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），合同履行不力、不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，并追究相关责任。

2、在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，每发现一次发包人将按承包人5万元人民币处罚，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，同时按已完合格工程量的80%（含农民工工资）与承包人结算，并追究其他相关责任。

3、施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，承包人须向发包人承担5万元/次违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：同16.2.1承包人违约的情形。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：同16.2.1承包人违约的情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行合同通用条款。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行合同通用条款。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

21.履约补偿机制：

21.1如延期支付合同款项，则在支付款项时，同时支付银行同期存款利息。

21.2如因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，则对供应商受到的损失予以赔偿或补偿，补偿金额由双方自行协商，给予合理补偿。

21.3对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。

注：本合同不详之处，见本工程磋商文件、随磋商文件同步发布的其他文件（含照片）及施工图纸，施工图纸未予描述的但本工程磋商文件、随磋商文件同步发布的其他文件(含照片)对成交供应商同样具有约束力。未尽事宜，双方协商解决，协商不成，按争议条款执行。

## 第六章    响应文件格式

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商：（供应商公章）

日  期：年  月  日

目录

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、磋商响应授权书

3、磋商响应函

4、诚信履约承诺函

5、项目实施方案

6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

7、质保及售后服务

8、业绩一览表

9、业绩合同

10、中小企业材料

11、其他证明材料

二、报价部分

1、磋商响应报价表（第一轮）

2、主要标的一览表

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

营业执照、特定资格要求等资料的扫描件

2、磋商响应授权书

致         （采购人名称）：

本授权书声明：           （供应商名称）授权本单位         （供应商授权代表姓名、职务）代表本单位参加             （项目全称）项目磋商响应活动,全权代表本公司处理磋商响应过程的一切事宜，包括但不限于：磋商响应、参与响应文件的开启、磋商、合同签署、合同执行等。供应商授权代表在磋商响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

供应商公章：

日    期：________________

3、磋商响应函格式

致         （采购人名称）：

1.根据贵方采购公告，我们决定参加贵方组织的                 项目的采购活动。我方授权       (姓名和职务),代表我方             （供应商的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目响应的有关事宜。

2.我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处理。

3.我单位至响应截止日，供应商不存在以下情形：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条接受处理。

4.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动的情形。

5.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

6.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

7.我方保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商公章：

日    期：________________

4.诚信履约承诺函

致（采购人名称）：

如我单位被确定为本项目成交单位，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商公章：

日    期：

5、项目实施方案

（一）供应商简介

（二）项目实施方案

（详细说明）

6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

（1）服务本项目主要人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称或执业资格 | 学历 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |

注：证件应附复印件或影印件，供应商对其真实性负法律责任。

（2）其它证明。

7、质保及售后服务

售后服务能力一览表

| 详细地址 | 技术人员名单 | 固定联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |

8、业绩一览表（如有）

如竞争性磋商文件中有业绩要求，此表由磋商供应商填写，业绩一览表内容与磋商响应文件中提供的业绩证明材料需一致，将随成交结果公告一并公告，接受社会监督。

| 序号 | 业绩名称 | 合同甲方 | 合同乙方 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

9、业绩合同（如有）

10、中小企业材料

中小企业证明文件说明：

（1）如本项目（标段）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，响应文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

（2）如本项目（标段）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合体协议书》。

（3）中小企业声明函填写注意事项：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。5）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。6）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。7）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

（5）本项目将对排名第一的成交候选人提供的中小企业证明材料，随成交结果公告一并公告。

附件：中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于  （所属行业）    ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11、磋商文件要求的其它材料

二、报价部分

1、磋商响应报价表（第一轮）

根据竞争性磋商文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 响应总报价（人民币大写） |  |
| 响应总报价（人民币小写） | 元 |

注：1.供应商在报价时，须考虑完成本项目所需的一切费用。

2.总报价按四舍五入原则保留两位小数。

供应商公章：

日期：______________

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |

| 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  |  | 项目价值(元) |  |  |  | 服务内容 |  |  |  |  |  |  | 费率(％) |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标 时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  | 费率(％) |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人提供材料（工程设备）一览表

| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注 |

磋商响应报价表（最终报价）

根据竞争性磋商文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 响应总报价（人民币大写） |  |
| 响应总报价（人民币小写） | 元 |

注：1.供应商在报价时，须考虑完成本项目所需的一切费用。

2.总报价按四舍五入原则保留两位小数。

3.此报价表由投标人开标时单独携带，最终报价现场填写。

供应商公章：

日期：______________

2、主要标的一览表（工程）

此表中名称、施工范围由采购人列出，施工工期、项目经理、执业证书信息由供应商填写，将随成交结果公告一并公告，接受社会监督。

工程类

名称：国家税务总局铜陵市义安区税务局五松税务分局综合业务办公用房维修改造项目 施工范围：主要内容包括拆除工程、室外落水管拆除更换、墙面涂膜防水、外墙真石漆、消防设施更新、卫生洁具更换等工程，具体详见施工图纸、磋商文件及工程量清单中所载明内容。 施工工期： 项目经理： 执业证书信息：注册编号： 安全B证编号：

第七章  政府采购供应商质疑函、投诉书范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。