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第一章  招标公告
G330铜陵段一级公路改建工程（一期）横埠至陈瑶湖段涉及500kV文官5391都山5392线143#塔改造工程设计
招标公告

招标编号：铜华诚招代 [2025]第052号
一、招标条件
1.工程名称：G330铜陵段一级公路改建工程（一期）横埠至陈瑶湖段涉及500kV文官5391都山5392线143#塔改造工程设计招标
2.招标人：铜陵市公路管理服务中心 
3.资金来源：自筹资金
4.交易项目性质： 工程勘察设计
二、项目概况与招标范围
1.工程实施地点：枞阳县横埠镇官塘村横埠河桥附近
2.建设规模：本工程改造新建耐张塔1基；全线按双回架设，恢复架线长度0.78km。原导线采用4×LGJ-630/45钢芯铝绞线；原地线一根采用36芯OPGW光缆，另一根采用GJ-80镀锌钢绞线，本工程利用原导地线恢复架线。拆除老线路1基铁塔。气象区为2910气象区（10米基准高度），沿线地形比例：平地70%，泥沼30%。沿线海拔在100m以内。估算工程投资额  380万元。
3.招标范围：勘察、初步设计(含概算编制)、施工图设计(含预算编制）、竣工图清单编制、审查、评审及相关配套服务；即负责项目的工程勘察设计以及全过程相关配套服务（施工、验收及后续保修阶段）。
4.设计周期：30日历天，即设计周期总有效期限不超过30日历天（主管单位审批所需时间及客观因素除外），投标人应根据招标人的设计时间要求安排工作（设计服务合同签订之日起至提交施工图成果文件）。
5.质量要求：合格
6.标段划分：一个标段
7.最高投标限价（招标控制费率）：7.4%（以发包人公布的工程招标控制价总额（不含暂列金额）为计费基数）
三、投标人资格要求
1.投标人资质要求：具有有效的工程设计综合甲级资质或电力行业工程设计甲级资质；
2.本次招标 不接受 联合体投标；资格审查采取 资格后审 进行。
四、招标文件的获取方式
1.获取时间：2025年9月11日至2025年9月18日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09时至11时，15点至17时（北京时间，下同）。
2.获取方式：
（1）凡有意参加投标者，持介绍信或授权委托书在铜陵华诚工程咨询有限公司招标代理部501室领取招标文件。
（2）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间工作日上午8：00 至11：30，下午 2：30 至 5：30）拨打徐女士0562-2825819。
（3）将投标单位介绍信或授权委托书扫描件直接发送至474650709@qq.com，采购文件请自行下载。
3.招标文件及有关招标资料工本费为0元。
五、投标文件的递交	
1.投标文件递交的截止时间（及开标时间，下同）为2025年9月19日15时00分，地点为铜陵华诚工程咨询有限公司五楼506开标室。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc31992][bookmark: _Toc7278_WPSOffice_Level1]六、开标时间及地点+ 
1.开标时间：2025年9月19日15时00分。 
2.开标地点：铜陵华诚工程咨询有限公司五楼506开标室。
七、踏勘现场和投标预备会
招标人不组织踏勘现场，不召开投标预备会。
八、发布公告的媒介
本次招标公告在“ 铜陵市交通运输局”和“铜陵华诚工程咨询网”发布。
九、联系方式
（对本项目存在异议的，可在公示期内通过以下联系方式向招标人或代理机构提出）
1. 招标人
招 标 人： 铜陵市公路管理服务中心 
地    址： 铜陵市交通大厦
邮    编： 244000
联 系 人：张先生  
电    话：0562-2864305 
2.招标代理机构
招标代理机构： 铜陵华诚工程咨询有限公司
地    址： 铜陵市铜井大道西段658号
[bookmark: OLE_LINK2]邮    编： 244000
联 系 人： 徐女士
电    话： 0562-2825819
十、其他事项说明
投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表
11、 投标保证金（无）


















第二章 投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
	序号
	序列名称
	序列内容

	1
	工程名称
	G330铜陵段一级公路改建工程（一期）横埠至陈瑶湖段涉及500kV文官5391都山5392线143#塔改造工程设计招标

	2
	建设地点
	详见“招标公告”内容

	3
	招标人
	铜陵市公路管理服务中心

	4
	建设规模
	详见“招标公告”内容

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	招标范围
	详见“招标公告”内容

	7
	标段划分
	一个标段

	8
	踏勘现场
	投标人自行踏勘，费用自理

	9
	设计周期
	详见“招标公告”内容

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资格要求
	详见“招标公告”中约定

	12
	履约保证金
	无

	13
	控制费率
	7.4%
设计费合同总额=中标费率×经发包人公布的工程招标控制价总额（不含暂列金额）

	14
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后60天内有效

	15
	投标保证金
	无

	16
	投标文件
	需提供纸质文件一份正本、贰份副本（均含资信标、技术标、商务标），电子U盘一份。

	17
	评标定标办法
	本项目采用综合评分法

	18
	投标设计成果文件补偿费用
	无论是否为中标候选人均不给予补偿；参加本项目的所有投标人在开标后，其成果文件的所有权必须无条件转让给招标人。

	19
	重要提示1
	对招标文件的修改将在招标公告发布的同一网站发布，所有潜在投标人在投标截止时间前有义务自行查询。

	20
	重要提示2
	1.中标候选人业绩及项目负责人经评审符合招标文件要求的业绩情况将在预中标公示中一并公开。
2.签章需在空白处，不要遮挡重要数据，否则可能导致被评委判定为废标。
3.如有多个评审环节需要提供相同的资料，投标人应在最靠前的评审环节提供，并在后续的评审环节中注明投标文件的某个部分，以方便评委评审。
4.专家质询、业绩奖项等客观得分通知、否决投标通知及投标人的答复均现场告知，请各投标人关注并在30分钟内进行回复，逾期未回复的，视同放弃澄清的权利或认可该通知。

	21
	重要提示3
	投标人拟派项目负责人必须是投标人本单位员工；该负责人为投标单位唯一指定，并自始至终负责本工程的全程勘察设计（含汇报）、报批、审图及后期服务等，投标单位不得提出两名或两名以上的项目负责人，不得由其他人代理中标项目负责人的工作，中标单位项目负责人不得在其单位内转包、分包。

	22
	招标代理服务费
	本项目以下费用：招标人支付 中标人支付
招标代理费3000元，上述费用在报价清单中不单列，投标人投标报价时综合考虑以上费用成本并包含在投标总价中，中标人在领取中标通知书之前一次性支付，不得再向招标人收取。（备注：此费用不含专家评审费，代理机构据实提供专家签字的评审费用表，由中标单位支付）

	23
	领取中标通知书及合同签订要求
	1.中标人应在中标公示发布后的  5  天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。
2.中标人应在领取《中标通知书》后的15天内提交履约担保并与招标人签订合同，逾期未提交履约担保或签订合同的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。

	24
	招标文件的解释权顺序
	1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；
3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释；
4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。
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[bookmark: _Toc219773103]二、投标须知
[bookmark: _Toc219773104]（一）总  则
[bookmark: _Toc219773105]1.工程说明
[bookmark: _Toc219773106]1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表；
1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章要求，通过公开招标方式选定设计单位。 
2.资格审查方式
2.1本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第10项。
2.2资格审查按照招标文件第三章“评标办法和标准”的规定进行评审。
[bookmark: _Toc219773107]3.投标人的资格要求
3.1投标人资格要求详见本工程招标公告；
3.2中标人不得将设计任务转包或分包给其它单位，否则招标人有权终止设计合同。
[bookmark: _Toc219773108]4.投标费用
4.1投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第38条规定执行。
[bookmark: _Toc219773109]5.踏勘现场
5.1招标人不举行招标预备会（答疑会）和踏勘项目现场，投标申请人认为有必要的可自行踏勘现场，费用自理。招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
[bookmark: _Toc219773110]6.知识产权
6.1投标人应保证设计技术方案权利完整性，不会涉及第三方权益，如果涉及第三方权益，由投标人负责全部经济赔偿责任。
6.2招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有勘察设计技术方案的著作权（版权），未经投标人书面同意，招标人不得将交付的勘察设计技术方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。
6.3招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保证招标人在使用其设计技术方案过程中，如有第三方主张权利，中标人应承担由此而产生的一切责任。
[bookmark: _Toc219773111]6.4招标人有权部分采用未中标投标人的设计技术方案对中标设计技术方案进行优化，未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不会受到第三方主张权利，如有第三方主张权利，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。
6.5投标人所投技术的知识产权归招标人所有，如存在侵权行为，由投标单位全权负责。投标人保证，招标人使用投标人设计将不会对任何第三方构成侵权。任何第三方向招标人提出的侵权之诉讼或索赔均由投标人承担处理、应诉和赔偿责任。

（二）招标文件
[bookmark: _Toc219773112][bookmark: _Toc27213]7.招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容：
7.1.1本招标文件的全部内容；
7.1.2本工程所有发出的答疑文件及书面通知。
7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
[bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc219773113]8.招标文件的澄清
[bookmark: _Toc29820][bookmark: _Toc219773114]投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前三日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在招标公告发布的同一网站公布，但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。
9.招标文件的修改
[bookmark: _Toc219773115]9.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。
9.2 招标文件的修改将在招标公告发布的同一网站发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。
9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足5天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
9.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

（四）投标文件的编制
[bookmark: _Toc219773116][bookmark: _Toc31264][bookmark: _Toc219773124]10.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: _Toc219773117]10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 （语言文字）。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。
10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc29799]11.投标文件的组成
[bookmark: _Toc219773119]11.1投标文件由资信标、技术标、商务标、电子U盘四部分组成。
11.2资信标主要包括的内容见评标办法中的资信标评审（资格审查）内容，格式详见招标文件第五章投标文件格式中的“资信标”。
11.3技术标部分主要包括的内容详见评标办法中的技术标评审内容，格式详见招标文件第五章投标文件格式中的“技术标”。
11.4商务标部分主要包括内容详见招标文件第五章投标文件格式中的“商务标”。
114.5电子U盘包括“资信标”“技术标”“商务标”全部内容。
[bookmark: _Toc219773118]12.投标文件格式  
12.1投标人须分别编制资信标、技术标、商务标。纸质投标的项目，投标文件分别打印封装，电子U盘装入资信标正本内。
12.2 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。
13.投标报价
[bookmark: _Toc219773120]13.1投标报价总价为完成本项目全部工作内容的固定总价。
13.2本项目商务文件以“费率”方式进行投标报价；设计费报价应包含本招标文件及其它补充文件所说明的全部设计工作的费用，如施工技术配合费、中标后方案设计优化、施工图设计优化、设计文件中提到的需二次设计，以及施工过程中设计服务等一切可能发生的费用，中标后不再调整。
13.3各类评审论证及汇报等所需的评审专家费（含住宿、餐饮、会务、交通）和资料打复印费均由中标人承担。
14.投标和支付所使用的货币
[bookmark: _Toc219773121]14.1本工程投标报价采用的币种为  人民币  。 
15.投标有效期
[bookmark: _Toc219773122]15.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人有权利拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
16.投标担保（无）
[bookmark: _Toc219773123]16.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。
16.2投标人应按要求提交投标担保，保证金的形式见须知前附表，接受投标保证金的银行及帐号详见招标公告。任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。
16.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
16.4非预中标人的投标保证金将在中标候选人公示后五日内退还；排名第一的预中标候选人的投标保证金将在合同签订后五日内退还，其他预中标候选人的保证金在中标公告后的五日内退还。
因项目开标时间推迟的原因，已转账缴入指定账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还。
17.投标替代方案
17.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2条规定。
17.2如果本须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。
18.投标文件的份数和签署
18.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。
18.2使用纸质的投标文件正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写。
18.3报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书（若有）均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。
18.4投标人按照本招标文件的规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。
18.5 除投标人对错误处须修改外，全套纸质投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。
18.6纸质投标文件建议双面打印。

[bookmark: _Toc219773129]（四）投标文件的提交
19.投标文件的装订、密封和标记
19.1投标人应根据本招标文件下篇第五章“投标文件格式”的要求将纸质商务标投标文件、技术标投标文件、资信标投标文件分别密封装订并标明“资信标”“商务标”“技术标”等。
19.2纸质投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；
19.3 纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：
19.3.1 招标人名称；
19.3.2 招标编号；
19.3.3 工程名称；
19.3.4 年 月 日 时分开标，此时间以前不得开启；
19.3.5投标人名称和地址。
19.4以上19条各项适用纸质投标文件。
20.投标文件的提交
20.1投标人应按招标公告中规定的地点，于截止时间前提交投标文件。
21.迟交的投标文件
21.1投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。
22.投标文件的补充、修改与撤回
22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
22.2采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
[bookmark: _Toc219773136]
（五）开标
[bookmark: _Toc219773131]23.开标
23.1招标人按招标公告所规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人代表参加，采用纸质投标文件投标的，投标单位代表递交纸质投标文件时，应出示法人授权书（格式参照招标文件提供的格式，法定代表人到场的不需要）、有效身份证件原件，以便证明其身份。投标单位代表在回答专家的质询或对开评标活动现场提出异议的，也应按照上述要求出具相关授权和身份证明文件。
23.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第24条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。
23.3投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。
23.4开标由招标人或招标代理机构主持，主持人并按下列程序进行：
23.4.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；
23.4.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称，并现场核实到场投标人身份证明；
23.4.3招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议和投诉；
23.4.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉；
23.4.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。各投标单位对开标情况记录进行签字或在线签章确认；
23.4.6开标结束。
23.5开标记录：招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录并在系统中填写所有投标单位的报价、工期及项目负责人信息，如有纸质资料应妥善保管并存档备查。
24.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受： 
23.1逾期送达的或者未送达指定地点的； 
23.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。

（六）评标、定标
[bookmark: _Toc219773138]25.评标委员会与评标
25.1评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。
25.2开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。
26.评标过程的保密
26.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
26.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。
27.投标文件的澄清
27.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
27.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出书面说明并提供相关材料：
（一）设有招标控制费率（最高投标限价）的，投标报价低于最高投标限价合理幅度的；
（二）不设招标控制费率（最高投标限价）的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。
28.投标文件的评审程序
28.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。
28.2投标偏差的界定和评审
28.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：
28.2.1.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。
28.2.1.2投标文件封面、投标函、报价表未在相应位置加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。
28.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
28.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
28.2.1.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、设计周期、质量标准（若有）、售后服务年限或其他实质性要求。
28.2.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的。
28.2.1.7投标文件商务标的投标报价表未按要求加盖印章的，实行网上开评标的投标文件中电子清单文件无法读取或不符合规定格式，经评标委员会认定属于重大偏差的。
28.2.1.8投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：
①投标文件中填报的报价书中的格式、内容与招标人提供给投标人报价格式、内容不一致，以致影响评标结果的。
②投标报价高于招标控制费率（最高投标限价）的。
③投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。
④法律、法规规定的其它情形。
[bookmark: OLE_LINK11]27.2.1.9技术标文件或商务标文件经评审委员会评审不合格的；
27.2.1.10法律、法规规定的其它情形。
28.3细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
28.4投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的（包括补正投标报价）以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字或在线签章认可。
28.5如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
28.6经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。
28.7评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容或在线签章认可。
29.投标文件计算错误的修正
29.1评审委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：
29.1.1投标文件中填写的项目名称、项目地点有误时，以工程的实际内容为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件，投标人同意后，调整后的内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的，则其投标将被拒绝。
30.投标人的最终投标报价
按照本招标文件的规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
31.投标文件的评审、比较和否决
31.1评标委员会将按照本须知第28条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
31.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
31.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出书面评标报告并推荐的中标候选人。
31.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。
31.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）合同授予
32.合同授予标准
本招标工程的设计合同将授予中标人。
33.招标人拒绝投标的权力
招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
34.中标通知书
招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。公开招标的项目将在招标公告发布的同一网站上以中标公告的形式通知；邀请招标的项目将以传真或电子邮件等方式通知，投标人收到后，应以传真或电邮等的方式确认签收。
35.合同协议书的签订
35.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程设计合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
35.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
35.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设计，不得将中标项目设计转让（转包）给他人。
36.履约担保
36.1合同协议书签署的同时，中标人应按须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。
36.2若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
37.设计补偿费：无论是否中标，本项目投标人均不给予设计补偿费。

[bookmark: _Toc3920][bookmark: _Toc25055_WPSOffice_Level1]


















第三章  评标办法和标准
【1】总则
为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

【2】评标程序
2.1开标时，评标委员会按照投标资格审查（资信标评审）、技术标评审、商务标评审、企业信用评审的顺序依次进行评审。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评审委员会不得再对前面顺序评审的结果进行重新复核。
2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构现场解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。
2.3评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
2.4流标的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目流标的理由外，还应分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

【3】资格审查（资信标评审）
	序
号
	合格条件
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及相关情况说明

	1
	营业执照
	营业执照（副本）
	营业执照（副本）
	扫描件（包含复印件或影印件，余同）加盖公章装订在资信标内

	2
	资质证书
	具备招标公告规定的资质条件
	有效的资质等级证书（副本）
	

	3
	诚信承诺书
	投标诚信承诺，按格式要求填写。
	由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书
	加盖单位公章的原件装订在投标文件资信标内

	4
	授权委托书、法定代表人身份证明书
	委托人到场的，需授权委托书；法定代表人到场的，无需授权委托书。
	按给定格式要求填写、签字（盖章）。
	


注：（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。第4项中的授权委托书及法定代表人身份证明书必须提供，身份证扫描件或复印件不作为废标条件，仅用作判定其澄清或异议效力的依据。
（2）各类资质证明、营业执照等均不要求投标人提供原件。
（3）存在弄虚作假情形的，报相关主管部门作出相应的处理。
（4）资格审查未通过的投标文件将不得进入技术标及商务标的评审。
【4】投标文件技术标及商务标评审
4.1本项目采用综合评估法，即技术标和商务标评审总分（满分）为100分，其中技术标满分65分，商务标满分35分。
4.2未通过资格审查的投标文件将不进入下一步评审。
4.3技术标评审满分65分，其中技术方案29分、企业综合实力36分。具体评分细则及评分细则说明内容如下：
【Ⅰ】技术方案评分细则（满分29分）
	评审因素
	评分标准
	分值

	技术
方案
（29分）
	总体方案的完整性
	立足项目定位，设计理念先进，内容完整，功能符合项目使用要求；优得5分，良得4分，差3分；无总体方案得0分。
	5

	
	项目班子配备
	投入人员资格、项目班子配备合理性和完整性等。优得5分，良得4分，差3分；无人员配备得0分。
	5

	
	重难点分析
	对项目的重、难点分析及保证措施是否具有针对性、全面性、可实施性等横向对比酌情打分。优得5分，良得4分，差3分；无重难点分析得0分。
	5

	
	服务响应
	确保对本工程的技术力量和响应速度，提供拟派人员在收到招标人通知后能够到达施工现场的承诺响应速度及具体措施进行分档评分，优得5分，良得4分，差3分；无服务响应得0分。
	5

	
	应急处理方案
	提供的应急体系组织机构人员配备是否合理，职责是否明确。是否有相应的指挥机制和响应机制。是否有详尽的措施预案，且方法合理可行、计划周密，并且能针对不同的突发事件编制不同的预案。优得5分，良得4分，差3分；无应急处理方案得0分。
	5

	
	成本控制
	有效控制规模和投资，达到经济实用目的。优得4分，良得3分，差2分；无成本控制措施得0分。
	4


注：
[bookmark: OLE_LINK1]评审委员会成员按照上述评分细则中的每项内容，单独评审打分。取所有评委评分的算术平均值为投标人“技术方案”的得分，所有涉及得分计算的结果均保留小数点后两位，第三位四舍五入。投标人编制的技术方案内容须与上述评分细则中的每项内容对应。

【Ⅱ】企业综合实力评分细则（满分36分）
	评审
因素
	评分标准
	分值

	[bookmark: _GoBack]企业业绩
	投标人自2020年1月1日至今（以委托设计合同发包人单位签署的时间为准），承担过电压等级在500kV及以上（以委托设计合同载明为准）工程设计业绩，每提供一项业绩证明资料的得5分，满分20分。该业绩证明材料须提供业绩合同的关键页。
注：若委托设计合同中不能完整反映相关内容（如设计内容、规模等），则必须提供发包人有关书面证明材料。以上相关证明资料扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位公章装订在投标文件技术标内。
	20

	项目负责人业绩
	投标人拟派项目经理承担过电压等级在500kV及以上（以委托设计合同载明为准）工程设计业绩。每提供一个得5分，满分10分。该业绩证明材料须提供业绩合同的关键页。
注：所拟派的项目经理在提供的业绩中也应为项目经理，若委托设计合同中不能完整反映相关内容（如设计内容、规模、项目经理姓名等）则必须提供发包人有关书面证明材料。以上相关证明资料扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位公章装订在投标文件技术标内。项目负责人业绩与企业业绩可重复。
	10

	企业综合实力
	投标人具有有效期内的经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每提供1个得2分，满分6分。
注：以上相关证书扫描件（包含复印件或影印件）加盖投标单位公章装订在投标文件技术标内。
	6



注：（1）未按要求提供的不予计分；
（2）投标企业业绩和相关荣誉，仅限以投标单位名称的法人（不含总公司或下属公司）所取得的业绩和相关荣誉称号、获奖；
（3）若投标单位名称等信息发生过变更，以至于影响到上述业绩和荣誉称号、获奖评审时，应提供投标企业注册所在地工商行政管理部门和行业管理部门共同出具的有效证明文件；

【Ⅲ】商务标评分细则（满分35分）
1.本次招标设招标控制价A值，经评委评审后的有效商务标的投标报价在A值以下范围内的投标单位家数为M，M 家数中按由高到低顺序去掉报价高的 M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的 M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为评标基准价 B 值（当投标单位家数 M≤5 时，则取所有投标报价的算数平均值为评标基准价 B 值）。投标人投标报价为C值。
2.投标人报价C值等于评标基准价B值的，得满分35分；投标报价C值每高于评标基准价B值1%的扣0.6分，投标报价C值每低于评标基准价B值1%的扣0.3分，不足1%的，按照直线插入法计算得分，扣完为止。所有涉及得分计算的结果均保留小数点后两位小数，第三位四舍五入。

【5】企业信用评审
评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。
5.1行贿犯罪记录
投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。
5.2限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理
投标人或项目经理“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。
5.3在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为
投标人在招投标活动中因弄虚作假或串通投标等违法违规行为被处理，在“信用中国”网站仍处于公示期内的，其信用评审不合格。
5.4人力资源社会保障行政部门“失信名单”
人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。
5.5联合体投标及其他情形的处理
联合体成员单位存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚、拖欠农民工工资失信名单的，视为联合体存在相关情形。 
5.6查询档案的保存
联合体成员单位存在行贿犯罪记录、限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚、在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为、人力资源社会保障行政部门“失信名单”的，视为联合体存在相关情形。
【6】定标
6.1投标人总得分=技术标得分+商务标得分（保留小数点后二位数字，第三位四舍五入）。
投标单位通过资格评审、技术标、商务标评审且总得分最高的，将作为第一中标候选人，以此类推，评标委员会将推荐有排序的三名中标候选人名单。如出现总得分相同时，技术方案得分高者优先；如技术方案得分仍相同时，则由代理机构在招标人的监督下现场抽签确定排序。
6.2中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。
[bookmark: _Toc219773165][bookmark: _Toc12135]
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第四章   合同条款及格式
GF—2015—0210
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勘察设计委托合同

合同编号（甲方）：
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[bookmark: _Toc351203480]

[bookmark: _Toc785_WPSOffice_Level1]委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
                               
鉴于甲方拟委托乙方开展 G330铜陵段一级公路改建工程（一期）横埠至陈瑶湖段涉及500kV文官5391都山5392线143#塔改造工程设计（以下简称为“本工程”）勘察设计工作，且乙方同意接受该委托，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，双方经协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc370671927][bookmark: _Toc8697_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc932596347][bookmark: _Toc40941762]1.工作内容
1.1乙方完成本工程勘察设计工作,包括勘察、初步设计(含概算编制)、施工图设计(含预算编制）、竣工图清单编制、审查、评审及相关配套服务。为切实做好设计服务工作，设计人应成立项目后续服务小组，设计代表1名，人员需常驻施工现场，并由发包人或其受托人进行考勤。同时，设计人应委派单位领导一名负责后续服务协调工作。

1.2设计分包的一般约定：除发包人允许的范围外，其它内容禁止分包  。
[bookmark: _Toc1811148223][bookmark: _Toc370671928][bookmark: _Toc11340_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc40941763]2.工作进度 
2.1乙方应按以下进度计划开展工作：
                                                                             
                                                                                
2.2甲方未能按时提供基础资料或变更项目内容，导致乙方工作延误的，可相应顺延工作进度。
3.工作成果
初步设计(含概算)：12份；
施工图设计(含预算）：12份；
竣工图：12份；
[bookmark: _Toc42926908][bookmark: _Toc1300_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc884485697][bookmark: _Toc40941767][bookmark: _Toc370671932]4.合同价格及支付
4.1本项目设计收费依据和计算方法：
4.1.1设计费合同总额=中标费率×经发包人公布的工程招标控制价总额（不含暂列金额），并以此作为发包人与设计人办理设计费结算的依据。
4.2工程建设期间如遇建设规模、使用功能、概算等调整或设计变更等，设计费率不作调整。
4.3合同价格
本合同中设计费依据《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版），勘察费依据国家计委、建设部 [2002]10号文-《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)等计费标准并结合市场行情确定。各类评审论证及汇报等所需的评审专家费（含住宿、餐饮、会务、交通）和资料打复印费均由中标人承担。
4.4 支付
（1）施工图完成交付后30日内，付至合同总价的70%(￥    元，大写人民币：    ）。
（2）竣工图完成交付后30日内，付至合同总价的100%。(￥    元，大写人民币：     ）。
（3）支付方式：银行转账。
乙方收款信息如下：
账户名称： 
账号： 
开户行： 
[bookmark: _Toc8076][bookmark: _Toc42926909][bookmark: _Toc40941768][bookmark: _Toc370671933][bookmark: _Toc20355_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc669304945]5.知识产权
[bookmark: _Toc27710]5.1 乙方所提交的技术报告不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。
5.2 甲方足额支付前述4.1节所有款项后，即视为获得乙方技术报告的知识产权；若甲方未支付该笔款项，技术报告的知识产权仍归属于乙方，甲方不得向第三方泄露技术报告内容或将技术报告应用于向第三方报送的文字材料中。
6.违约责任
6.1 若乙方未按照本合同2.1条约定的工作进度开展工作，甲方应以书面形式催告乙方限期整改。如乙方在收到催告通知后15个工作日内仍未纠正违约行为，甲方有权书面通知乙方终止合同。
6.2如甲方未在约定时间支付前述4.1节支付条款中所有款项，乙方有权拒绝向评审单位提交报审版报告，且无需承担任何因拒绝报审所产生的责任。
6.3若甲方逾期支付任何一期费用累计超过60日，乙方有权暂停履约，并要求甲方支付不低于合同总价款90%的费用。
[bookmark: _Toc7042]7.不可抗力 
7.1 本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。
7.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。
7.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。
7.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。合同终止后：已履行部分按实际结算，未履行部分不再履行，双方互不追究因不可抗力导致的合同终止责任，但法律另有规定除外。
[bookmark: _Toc12380]8.适用法律
本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc8653]9.争议解决
9.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第 2 种方式处理：
（1）仲裁：提交 铜陵市仲裁委员会 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向  合同签订  所在地人民法院提起诉讼。
9.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
[bookmark: _Toc13738]10.合同生效 
本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
[bookmark: _Toc24759_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc370671942][bookmark: _Toc1175041614][bookmark: _Toc40941777]11.份数
本合同一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，具有同等法律效力。
（以下无正文，为合同签署页）
[bookmark: _Toc12355_WPSOffice_Level1]
签  署  页

	甲方：
（盖章）

	乙方： 
（盖章）

	法定代表人(负责人)或
授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：
	地址：

	联系人： 
	联系人：

	电话： 
	电话：

	Email：
	Email：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	送达地址：
	送达地址：


















附件 1：廉政协议
廉 政 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，              
(以下称甲方)与                      (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民法院、最高人民检察院《关于
办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二） 严格执行                                   的合同要求，自觉履行合同约
定的相关义务。
（三） 在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节
严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得
在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的 宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；
不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、
配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或
者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品，不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

8

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、
劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
  （八） 甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作
单位。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重
礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任
何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公
平性的宴请及娱乐活动。
（四） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也
不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五） 乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条
款进行私下商谈或者达成默契。
（六） 乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各
种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按           专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；
给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：             ，联系电话：             。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，
甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1. 追究乙方其他违约责任；
2. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
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3.乙方一定期限内（6 个月至 3 年， 具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为
发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查， 提出在本协议规
定范围内的裁定意见。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。


	甲方（盖章）：                         
	乙方（盖章）：               

	
法定代表人或
	
法定代表人或

	授权代表：                (职务)
	授权代表：               (职务)

	姓名：               
	姓名：               

	签字：               
	签字：               

	
廉政监督联系人
	
廉政监督联系人

	姓名：                         
	姓名：                       

	签字：                         
	签字：                       

	电话：                         
	电话：                       

	地址：                         
	地址：                       

	日期：                         
	日期：                       








第五章  投标文件格式

一、资 格 审 查 文 件


设计招标
资 格 审 查 文 件
招标编号：




项目名称：
投标文件内容：	      投标文件资信标		
投 标 人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日    期： 年 月日



目   录
（1）法定代表人身份证明书
（2）授权委托书
（3）企业营业执照复印件
（4）企业资质证书复印件
（5）项目设计负责人注册或职称证书及简历表
（6）投标诚信承诺书
（7）其它需要的资料


[bookmark: _Toc17197759]法定代表人身份证明书


单位名称：
单位性质：
地    址：									
成立时间： 年 月 日
经营期限：	
姓    名：   性别：
年    龄：   职务：	
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。



投标人：（盖公章）
日  期：年月日


[bookmark: _Toc171741991][bookmark: _Toc171581368][bookmark: _Toc171581548]



授权委托书


本授权委托书声明：我（姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）          的    （姓名）   为我公司的合法代理人，就（合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

投  标  人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）


[bookmark: _Toc171581369][bookmark: _Toc171581549][bookmark: _Toc171741992]                                授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场则投标文件中无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。


（五）拟担任设计项目负责人简历表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	



备注：
1.须附上项目设计负责人的证书和身份证复印件；
2.所有复印件均须加盖投标人单位公章或盖单位公章。

[bookmark: _Toc171743122][bookmark: _Toc208106839]（六）诚信承诺书
致招标人：
我单位在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：
一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。
二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。
三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。
四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。
五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。
六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。
七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。
八、至投标截止之日，我公司没有投标人须知前附表及投标人须知1.4.3、1.4.4 规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录。
以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

                                   投标单位：（盖公章）
法定代表人： （签字或盖章）
日    期：   年     月     日

（七）其它需要的资料
              
[bookmark: _Toc14469]


二、技 术 标
设计招标

投  标  文  件
招标编号：




项目名称：
投标文件内容：	      投标文件技术标		
投 标 人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日    期： 年 月日





技术标文件目录

一、技术方案文件
二、评标办法技术标“企业综合实力”评审项目中要求提供的其它资料
三、投标人认为应提供的其他材料（包括但不限于以下提供的格式内容）

投标人基本情况表
	投标人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职   务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电      话
	
	传   真
	

	成立日期
	
	现有职
工人数
	

	等级资质证书
	等级：         证书号：

	质量管理体系证书
	等级：         证书号：

	设计单位组织机构简介：
（部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人数）
企业组织机构框图附后
技术人员总数：       人
一级注册建筑师：     人
一级注册结构工程师： 人



投  标  人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期： 年 月日








投标人企业完成类似业绩情况表
	建 设 单 位
（业主）
	

	工 程 名 称
	

	建  设  规  模

	

	完 成 日 期
（   年   月  日 ）
	

	项目负责人及主要设计人员情况
	

	……
	




投  标  人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期： 年 月日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明；
    2.如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。







项目负责人基本情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业

	
	毕业
时间
	年  月  日

	从事本专业    时间

	
	为申请人服务    时间

	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务

	

	本
人
主
要
设
计
成
果

	1

	工程项目名称及规模

	完成年月

	在该项目中任何职


	
	2

	
	
	

	
	3

	
	
	

	
	4

	
	
	

	
	5

	
	
	

	
	6

	
	
	

	
	7

	
	
	

	
	8

	
	
	

	本
人
主
要
获
奖
情
况
	

	其它需
补充的情况

	



投  标  人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期： 年 月日

拟投入项目设计人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




投  标  人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期： 年 月日


拟投入主要设计人员简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在 本 项 目 拟 任 职 务
	

	主  要  经  历

	时  间
	参加过的工程设计
项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	



（主要设计人员包括：总设计师、各专业负责人、并附职称或注册证书复印件）

投  标  人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期： 年 月日

注：1、投标人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业资格证书等相关资料的复印件。



[bookmark: _Toc5631]三、商 务 标
设计招标

投  标  文  件
招标编号：






[bookmark: _Toc13229][bookmark: _Toc241855739][bookmark: _Toc7216]项目名称：
投标文件内容：	      投标文件商务标		
投 标 人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日    期： 年 月日



商务文件目录


一、投标函
二、投标报价表 
三、其它投标人认为需要的资料



[bookmark: _Toc4892]一、投 标 函
致：（招标人）
根据贵方项目公开招标（项目编号为）的招标文件，我方针对该项目的投标报价为      元。并正式授权的下述签字人            （姓名、职务）代表               （投标人名称） ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：
1.招标文件中要求的投标文件；
2.其他资料。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
2.若后期招标人委托我方设计，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。
3.其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：



投标人：（盖公章）
地址：邮编：
电话：传真：
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
项目负责人：
日期：年月日



二、投 标 报 价 表
	项目名称
	
	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价（费率）
	投标报价：                 %             

	备注
	







投标人：（盖公章）
地址：邮编：
电话：传真：
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
项目负责人：
日期：年月日


3、 其它投标人认为需要的资料



第6章 设计任务书
第一条 项目名称 
 G330铜陵段一级公路改建工程（一期）横埠至陈瑶湖段涉及500kV文官5391都山5392线143#塔改造工程
第二条 地理位置 
本项目建设地址位于铜陵市枞阳县
第三条 项目概况 
本工程改造新建耐张塔1基；全线按双回架设，恢复架线长度0.78km。原导线采用4×LGJ-630/45钢芯铝绞线；原地线一根采用36芯OPGW光缆，另一根采用GJ-80镀锌钢绞线，本工程利用原导地线恢复架线。拆除老线路1基铁塔。气象区为2910气象区（10米基准高度），沿线地形比例：平地70%，泥沼30%。沿线海拔高度在100m以内。 
第四条 设计内容 
 G330铜陵段一级公路改建工程（一期）横埠至陈瑶湖段涉及500kV文官5391都山5392线143#塔改造工程勘察设计 
第五条 设计要求 
根据铜陵市公路管理服务中心提供的G330铜陵段一级公路改建工程的资料，G330铜陵段一级公路改建工程涉及钻越已建500kV文官5391/都山5392线#142-#144段，经查原工程资料及现场踏勘，不满足相关规程规范及相关文件的要求，需要对143#塔进行改造。
第六条 设计成果
中标人报送G330铜陵段一级公路改建工程涉及500kV文官5391/都山5392线143#塔改造工程初步设计和施工图成果，含初步设计(含概算)：12份；施工图设计(含预算）：12份；竣工图：12份。
第七条 设计依据 
（1）G330铜陵段一级公路改建工程涉及500kV文官5391/都山5392线143#塔改造工程中标通知书
（2）《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）
（3）《国家电网有限公司35~750kV输变电工程通用设计、通用设备应用目录（2024年版）》
（4）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(GB/T 50064-2014)
（5）《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2012)
（6）《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)
（7）《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)
（8）《架空输电线路基础设计技术规程》（DL/T 5219-2023）
（9）《架空输电线路电气设计规程》(DL/T 5582-2020)
（10）《架空输电线路荷载规范》(DL/T 5551-2018)


